### Teil I: Grundlagenermittlung / Bestandsaufnahme / Auswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsvarianten - Gliederung des 1. Zwischenberichts

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

### Einleitung

Veranlassung

Aufgabenstellung / Zielsetzung

Fachlich Beteiligte und deren Zuständigkeiten

### Unterlagen / Ortsbegehung

Nennung aller relevanten Unterlagen / durchgeführten Untersuchungen / sonstiger Gutachten (z. B. aktuelles Grundwassermonitoring)

Quellen- und Literaturverzeichnis

Dokumentation der Ortsbegehung

### Konzeptionelles Standortmodell

Standortsituation

- Lage / Grenzen

- Geografie

- Topografie

- Zugehörigkeit (Eigentümer, Flurstücke, Gemarkung, Gemeinden, u. a.)

- Standorthistorie / Nutzungsgeschichte

- Infrastruktureinrichtungen

- Lage zu Schutzgebieten

aktuelle, künftige, planungsrechtlich zulässige Nutzung

- aktuelle Standortnutzung / gegenwärtiger Zustand / Bebauung / Versiegelung

- künftige / geplante Nutzung

- planungsrechtlich zulässige Nutzung

- Umfeldnutzung (aktuell / künftig)

Geologie / Hydrogeologie

- Geologie

- Hydrogeologie inkl. Messstellenbestand

- Hydrologie

- Klima

Schadstoffsituation (Inventare / Quellstärken / Abgrenzung / Bilanzebenen / Freisetzungsraten / Frachten)

- Schadstoffsituation im Boden

- Schadstoffsituation in der Bodenluft

- Schadstoffsituation im Grund- und Sickerwasser

- Schadstoffsituation im Oberflächenwasser

- Schadstoffsituation in Gebäuden / Räumen / etc.

Natürliches Abbaupotential / Milieuverhältnisse

- relevante Parameter

- nachgewiesene Prozesse

Untergrundprozesse

- Erläuterung des allgemeinen Prozessverständnisses

- Prognosen

### Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung

Bewertungskriterien

Randbedingungen der Bewertung

Eigenschaften der Hauptkontaminanten

relevante Wirkungspfade

betroffene Schutzgüter

Expositionen

vorläufige Sanierungsziele / Geltungsort

### Kenntnisdefizite zum Standortmodell / zur Gefährdungsabschätzung

Kenntnisdefizite zum Standortmodell

Kenntnisdefizite zur Gefährdungsabschätzung

Gutachterliche Empfehlung zum Umgang mit den Defiziten

### Festlegung von Sanierungszonen

räumliche Abgrenzung, Charakteristik, Begründung der Notwendigkeit (verschiedene Schadherde, …)

### Vorauswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsverfahren

Nennung sämtlicher, für das Schadensbild grundsätzlich geeigneter Sanierungstechniken / -verfahren (Schadstoff, Boden, Bodenluft, Grundwasser, …)

Auswahlkriterien und Randbedingungen

Auswahlverfahren

### Defizitanalyse Sanierungsverfahren

### Handlungsbedarf / Bearbeitungskonzept für verfahrensbedingte Standortuntersuchungen

Ausweisung und Begründung der zu erhebenden Daten / Informationen

Untersuchungsstrategie / Umfanges von technischen / laborativen / sonstigen Untersuchungen und Recherchearbeiten

Priorisierung der Vorversuche

Untersuchungsprogramm / -konzeption

Qualitätssicherung

Zeit- und Kostenplanung

- der Standortuntersuchungen

- der Weiterbearbeitung der Sanierungsuntersuchung

Arbeitsplan

### 10	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen.

### Teil II: Verfahrensbedingte Standortuntersuchungen – Gliederung 	  des 2. Zwischenberichts

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Unterlagenverzeichnis

### Einleitung

Veranlassung

Aufgabenstellung / Zielsetzung

Fachlich Beteiligte und deren Zuständigkeiten

### Untersuchungsprogramm

Geplantes Untersuchungsprogramm

Priorisierung / Zeitplanung

Angepasstes Programm (Begründung für Abweichungen vom geplanten Programm)

### Vorbereitung / Durchführung

Vorbereitende Arbeiten (Ausschreibungen / Vergaben, Genehmigungen, Erlaubnisse, Abstimmungen, sonstige)

Dokumentation der Durchführung (entsprechend der zeitlichen Reihenfolge, der entsprechend Zielstellung, dem jeweiligen Medium, den einzelnen technischen Untersuchungsformen oder entsprechend einer anderweitigen nachvollziehbaren Struktur)

Qualitätssicherung / Arbeitsschutz / Entsorgungsarbeiten

Probleme / besondere Vorkommnisse

Änderungen des Untersuchungsprogrammes oder der Reihenfolge / Priorität

### Ergebnisse

Darstellung und Erläuterung der Ergebnisse bezogen auf das jeweilige Medium, der technischen Untersuchungsmethode und / oder der Zielstellung

Bewertung der Ergebnisse

Aktualisierung des Kenntnisstandes

- Standortmodell

- Gefährdungsbewertung

- Grundsätzlich geeignete Sanierungsverfahren

Aktualisierung Defizitanalyse (Umgang mit verbliebenen Defiziten / Risikobewertung)

### Handlungsbedarf

Ausweisung und Begründung des weiteren Handlungsbedarfes (weitere verfahrensbedingte Standortuntersuchungen / Fortführung Sanierungsuntersuchung / Abbruch Sanierungsuntersuchung)

### 6	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen.

### Teil III: Abschließende Auswahl standortspezifisch geeigneter           Sanierungsvarianten / Sanierungsziele / Sanierungsvorschlag – Gliederung des 3. Zwischenberichts

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Unterlagenverzeichnis

### Einleitung

Veranlassung

Aufgabenstellung / Zielsetzung

Fachlich Beteiligte und deren Zuständigkeiten

### Zusammenfassung standortspezifischer Ausgangssituation

Umfang in Abhängigkeit von der zeitlichen Differenz zum Stand der Grundlagenermittlung, Auswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsvarianten und Ergänzender Standortuntersuchungen

Kurzdarstellung der Standortangaben (Lage, Grenze, Geo- und Topografie, Eigentümer, Flurstücke, gegenwärtige Nutzung, Geo- und Hydrogeologie, Lage zu Schutzgebieten)

Kurzdarstellung der Schadens- und Gefährdungssituation (Schadherd, relevante Wirkungspfade, betroffene Schutzgüter, Schadstoffkonzentrationen, räumliches Ausmaß, vorläufige Sanierungsziele)

### Planungsrandbedingungen

Rechtliche Rahmenbedingungen (Sanierungszonen, -zielwerte; Einleitkriterien, Ein-baukriterien, etc.)

Bestandsschutz / Restriktionen

Planungsabsichten des Grundstückseigentümers

### Erarbeitung standortspezifischer Sanierungsszenarien

Möglichkeiten zur Sanierungsdurchführung, bezogen auf ein geeignetes Sanierungsverfahren bzw. eine Verfahrenskombination (unterteilt nach den Sanierungszonen unter Berücksichtigung der einzelnen Schutzgüter)

Auswahlkriterien (Realisierbarkeit, grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit, Ausschreibungsfähigkeit)

Nennung standortspezifischer Szenarien

### Fachliche Bewertung der Sanierungsszenarien einschließlich der Abschätzung der Sanierungsdauer

Bewertungskriterien

Abschätzung der Sanierungsdauer

Verbalargumentative Bewertung

Nutzwertbezogene Bewertung

### Kostenschätzung

Je Sanierungsszenario, untersetzt für einzelne Leistungsbereiche (Vor-, Kern-, Bau- und verfahrensbegleitende Leistungen, Folgeleistungen, Nachsorge)

Summe der Kosten je Szenario und vergleichende Betrachtung

### Erforderlichkeit

Prüfung und Ausweisung des „mildesten Mittels“

### Angemessenheit

Kosten-Nutzen-Betrachtung zu den Sanierungsszenarien mit Ableitung eines Rankings

### Konkretisierung der Sanierungsziele

vorläufige Sanierungsziele

Erreichbarkeit der Sanierungsziele in den betrachteten Szenarien

Verfahrens- / szenarienbezogene Konkretisierung von Sanierungszielen / -werten mit Angabe des Geltungsortes

Überprüfung der Sanierungsszenarien anhand der konkretisierten Sanierungsziele / -werte

Festlegung von endgültigen Sanierungszielen (Höhe, Medium) evtl. in Abhängigkeit vom Verfahren

Festlegung des Geltungsortes

### Sanierungsvorschlag

Abwägung sämtlicher Aspekte

Ausschluss nicht vertretbarer Szenarien

Nachvollziehbare Begründung eines Sanierungsvorschlages zur Gesamtmaßnahme unter Nennung aller Randbedingungen und Darstellung der zeitlichen und räumlichen Abläufe

### Weitere Empfehlungen des Gutachters

Alternativen, bei Änderung von Randbedingungen

Defizite

Nachsorgeprogramm / Beweissicherung / …

sonstiges

### 12	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen.

### Teil IV: Sanierungskonzept – Gliederung des Endberichts

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Unterlagenverzeichnis

### Einleitung

Veranlassung

Aufgabenstellung / Zielsetzung

Fachlich Beteiligte und deren Zuständigkeiten und sonstige Institutionen

### Zusammenfassung standortspezifischer Ausgangssituation

Darstellung der Standortsituation mit Beschreibung der Kontaminationen, der Gefahrenlage sowie den betroffenen Schutzgütern und Wirkungspfaden,

Darstellung der schutzgutspezifisch festgelegten Sanierungsziele sowie deren Zuordnung zu den Sanierungszonen,

Angaben zur bisherigen bzw. zukünftigen Nutzung (mit Plänen),

Auflistung aller dem Ergebnis zugrundeliegenden Gutachten,

Auflistung aller erforderlichen Duldungen, Verträge, Erlaubnisse und sonstiger behördlicher Genehmigungen

### Darstellung der Sanierungsmaßnahme

Beschreibung, Begründung und Darstellung der unterschiedlichen Sanierungszonen in Übersichtslageplänen mit Angabe der Flächen und Massen,

Konzeption und Erläuterung des vorgesehenen technischen Ablaufes der Sanierungsmaßnahme mit Nachweis der grundsätzlichen Eignung,

Übersicht über den Ablauf aller Bauplanungs- und Bauausführungsmaßnahmen,

Erstellung eines Arbeitsverzeichnisses (Vorgangsliste),

Darstellung und Begründung von ggf. vorgesehenen Ausführungsphasen,

ggf. Empfehlungen für zeitlich befristete Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen sowie Darstellung aller Randbedingungen und Konsequenzen bei deren Umsetzung,

zeichnerische Darstellung der wesentlichen Maßnahmen in Übersichtsplänen, ggf. in Übersichtsprofilschnitten,

Anforderungen an das Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzept und Darstellung der daraus resultierenden Anforderungen an die technischen, organisatorischen und zeitlichen Abläufe,

Angaben zum Bodenmanagement (z. B. Auskofferung, Wiedereinbau, Verwertung und Beseitigung),

Angaben der Massen für eine Boden-/Materialbehandlung und/oder Umlagerung sowie der zu sichernden Flächen bzw. der Volumina für die Sicherung,

Darstellung aller anfallenden Abfallmengen, der Überwachungsbedürftigkeit nach KrWG und der Entsorgungswege getrennt nach Verwertung und Beseitigung,

Darstellung der sanierungsbegleitenden Untersuchungen; Probenahme und Analytik im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung bei Arbeits- und Immissionsschutz, Bodenmanagement, Sanierungsverfahren, Baumaterialien etc. (Beprobungsparameter, -häufigkeit, -genauigkeit, -bedingungen, Messstellen, Abnahmeschritte, -kriterien etc.),

Darstellung des Nachsorgekonzeptes mit Angaben zu Langzeitüberwachung, 
-betrieb und -unterhaltung (Art und Anzahl der Probenahme, Messstellen, Mess- und Analysebedingungen, Beprobungsrhythmus, Wartungshäufigkeit etc.).

### Zulassungserfordernisse / Rahmenbedingungen

genehmigungsrechtliche Erfordernisse,

Erläuterung sonstiger Planungen, Randbedingungen und Einschränkungen bei und nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen (z. B. B-Plan),

Vorschläge zu Inhalt und Vorgehensweise zum Abschluss von Regelungen zur Berücksichtigung von Rechten Dritter oder Duldungen,

Darstellung des Öffentlichkeitskonzeptes

- Zeitplan, Kostenschätzung und Projektmanagement

Zeitplan für die gesamte Maßnahme auf Grundlage der Vorgangsliste mit Angaben zu Sanierungsplan, -planung, Vergabe, Durchführung, Abschluss bzw. Nachsorge

Abschätzung eines groben Bauzeitenplanes

Erstellung einer aktuellen Kostenschätzung

Qualitätsmanagement

Beweissicherung

Abfall- und Verwertungsmanagement

Arbeits- und Sicherheitskonzept

6	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Dazu gehören:

Planungsunterlagen

Formblatt Übergabe SALKA - Daten [ PHB, Anlage 2, 2.1.5]