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1	Einleitung und Aufgabenstellung
STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN 
Für die Altlastenbehandlungsmaßnahmen am Standort NAME sollen Leistungen zur Projektsteuerung ausgeführt werden. Grundlage sind die nachfolgend beschriebenen Leistungsinhalte der Projektsteuerung.
Projektsteuerung heißt in erster Linie, delegierbare Aufgaben und Interessen eines Auftraggebers (AG) wahrzunehmen und zu erledigen. Dies gilt besonders bei komplexen Baumaßnahmen, zu denen die Maßnahmen der Altlastensanierung i. d. R. zählen. Die vielschichtige Aufgabenstellung solcher Baumaßnahmen erschwert dem AG häufig die Wahrnehmung und Umsetzung seiner eigentlichen Aufgaben und Interessen, denn das technische, rechtliche und wirtschaftliche Fachwissen sowie die notwendige Erfahrung, die im Zuge gleichartiger Projekte gewonnen werden kann, sind naturgemäß oft nur eingeschränkt verfügbar. Dem AG dieses temporär benötigte Fachwissen zur Verfügung zu stellen, ist die wesentliche Aufgabe der Projektsteuerung.

2	Aufgabenstellung
Hauptaufgabe der Projektsteuerung ist es sicherzustellen, dass
die technischen, rechtlich relevanten und betriebswirtschaftlichen Ziele verwirklicht werden,
die gestellten Qualitätsanforderungen in technischer, zeitlicher und Kostenhinsicht eingehalten werden,
ein reibungsloser Projektablauf sichergestellt wird und
eine optimale Projektlösung erzielt wird.
Der Projektsteuerer übernimmt die delegierbaren Bauherrenaufgaben:
Projektorganisation / Vertragsmanagement
Qualitätskontrolle der Leistungen
Kostensteuerung
Terminsteuerung
Er ist direkt verantwortlich dem Projektleiter des AG, der die nicht delegierbaren Aufgaben, wie z. B. Freigabe des Kostenrahmens und der Projektablaufplanung, Bereitstellung der Finanzmittel, Vertragsabschlüsse, Entscheidungen, Abnahme der Leistungen, Zahlungen, Übernahme des Objektes, auf der Seite des Bauherrenschaft vertritt. 
Bei der Umsetzung dieses Bearbeitungsablaufes ist wichtig, dass die Projektsteuerung in der Lage ist, ihren Koordinations- und Steuerungsaufgaben in dem notwendigen Umfang nachzukommen, d. h. es ist ständig erforderlich, dass eine gemeinsame Prüfung durch die Projektsteuerung und den AG erfolgt, an welcher Stelle Verknüpfungsmöglichkeiten oder Konfliktpunkte zwischen einzelnen Maßnahmen und Arbeitsschritten möglich sind, um die Entwicklung des Projektes wie vorgesehen abzusichern.
Hierzu ist die Einrichtung entsprechender Projektbesprechungen, in denen der Auftraggeber, die fachlich Beteiligten auf Seiten des Auftraggebers, eingesetzte Gutachter und die Projektsteuerung den Bearbeitungsstand in regelmäßigen, z. B. ca. vierwöchigen Beratungen erörtern und den weiteren Bearbeitungsablauf abstimmen und festlegen können.
Die laufende Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Projektsteuerung soll durch Routineberatungen in ein- bis zweiwöchigen Abständen abgesichert werden.
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden durch die Einrichtung regelmäßiger Beratungen zu optimieren. Im Rahmen dieser Beratungen können dann die relevanten Abstimmungen und Festlegungen erfolgen. Die Terminierung solcher Beratungen ist für wesentliche Schnittstellen des Vorhabensablaufes vorgesehen.
Durch die Einberufung der vorstehend vorgeschlagenen Gremien kann der Zeitaufwand für erforderliche Abstimmungen minimiert werden. Weiterhin können mögliche Konflikte frühzeitig lokalisiert werden. 
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[bookmark: _Toc404738954][bookmark: _Toc404739041][bookmark: _Toc404843584]3.1	Honorar 
Bei den unter Abschnitt Aufgabenstellung aufgeführten Leistungen handelt es sich um Leistungen der Projektsteuerung. 
Es ist vorgesehen, das Honorar für die Projektsteuerung entsprechend frei zu vereinbaren. Die freie Vereinbarung des Honorars soll hierbei als Pauschalpreis pro Altlastenbehandlungsstufe (z. B. Historische Erkundung, Orientierende Erkundung, etc.) erfolgen. 
Alternativ: 
Es ist vorgesehen, das Honorar für die Projektsteuerung entsprechend frei zu vereinbaren. Die freie Vereinbarung des Honorars soll hierbei als Höchstbetrag auf Basis einer Zeitaufwandsschätzung und Stundensätzen nach Mitarbeiterkategorien (z. B. Projektleiter, Projektbearbeiter, technische Assistenz) erfolgen. Hierzu hat der Bewerber die Leistung in Teilleistungen je Altlastenbehandlungsstufe (z. B. Historische Erkundung, Orientierende Erkundung, etc.) zu gliedern. Für jede Teilleistung ist durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs und der Stundensätze nach Mitarbeiterkategorie ein Höchstbetrag auszuweisen. Ortstermine am Standort, beim AG, Behörden etc. zur Erbringung der angefragten Leistungsinhalte sind hierbei mit einzukalkulieren.
Nebenkosten in Anlehnung an die Aufzählungen des § 14 HOAI sind in die o.g. Honorarkalkulation mit einzurechnen.

3.2	Leistungsabrechung
Bei Honorarvereinbarung zum Höchstbetrag:
Zur Leistungsabrechnung sind prüffähige Rechnungen mit mitarbeiter- und positionsbezogenen Leistungsnachweisen [ PHB, Anlage 2, 2.1.2] zu stellen. 
Die Leistungsabrechnung hat bei mehrmonatiger Leistungserbringung entsprechend Leistungsfortschritt (Teilleistungen) mit kumulativen Abschlagsrechnungen zu erfolgen. Abschlagsrechnungen können bis zu einer Höhe von 90 v. H. des Gesamtleistungsumfanges je Altlastenbehandlungsstufe gestellt werden. Die Inrechnungstellung der restlichen 10 v. H. des Gesamtleistungsumfanges je Altlastenbehandlungsstufe kann erst nach Leistungsabnahme durch den AG erfolgen.

[bookmark: _Toc403888183][bookmark: _Toc404480628]4	Zur Verfügung stehende Unterlagen
[bookmark: _Toc403888184][bookmark: _Toc404480629]Für die Angebotsbearbeitung stehen folgende Unterlagen zur Einsichtnahme beim Auftraggeber zur Verfügung:
AUFLISTUNG

5	Einzureichende Unterlagen
[bookmark: _Toc403888185][bookmark: _Toc404480630]Für die Bearbeitung der angefragten Leistungen ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie die fachliche Kompetenz des Bieters und der für die Leistungserbringung vorgesehenen Bearbeiter von entscheidender Bedeutung. 
Die Eignung der Bieter ist wie folgt nachzuweisen:
Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen,
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,
Angaben über das dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende Personal und die verfügbare Ausrüstung,
Nachweis über die Eintragung für das entsprechende Gewerk in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, bzw. Handelsregisterauszug, 
Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes (keine Steuerschulden), der Krankenversicherung und der Berufsgenossenschaft,
Alternativ hierzu können auch entsprechende Eigenerklärungen des Bieters anerkannt werden
Nachweis Versicherungsschutz in Höhe von 1 Mio. EUR für Personenschäden und 1 Mio. EUR für Sachschäden,
Nachweise zur Fachkunde:
8.1 Referenzangaben wie folgt .... REFERENZANGABEN FÜR DIE ANGEFRAGTEN LEISTUNGEN BENENNEN
8.2 Ggf. Sachkundenachweis Sachverständiger nach § 18 BBodSchG im Sachgebiet .... oder Sachverständiger nach § 36 GewO
8.3 Ggf. Akkreditierung oder Notifizierung als Untersuchungsstelle nach § 19 BBodSchV (ab 01.08.2028 verpflichtend)
8.4 .... weitere Nachweise wie Sachkunde nach TRGS 524, für Laborleistungen Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 ....
Angaben zum Qualitätsmanagement oder Nachweis DIN ISO 9001
Angaben zum Umfang von Nachunternehmerleistungen inkl. Nachweise zur Eignung der Nachunternehmer analog den vg. Vorgaben auf besonderes Verlangen.
Für die Angebotswertung aus wirtschaftlicher Sicht anhand der Zuschlagskriterien sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
UNTERLAGENBENENNUNG ANHAND DER ZUSCHLAGSKRITERIEN NACH KAPITEL 3 EINFÜGEN
· .......
· z.B. Bearbeitungskonzept
· z.B. Teamorganisation und Reaktionszeiten
· z.B. Darstellung des zeitlichen Bearbeitungsablaufs
· .......

6	Terminplan
Als Zeitplan sind folgende Termine vorgesehen:
Versand der Anfrage:				.......
Abgabe der Angebote:			.......
Vergabe:					.......
Arbeitsaufnahme:				.......
Organisationshandbuch:			.......
Kostenrahmen:				.......
Generalablaufplanung:			.......
Weitere Zwischentermine 			....... / ....... / .......
(z. B. Abschluss der Technischen Erkundung):	.......
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Das Angebot ist mit einer Bindefrist bis zum ....... zu versehen. 
Die hiermit angeforderten Angebotsunterlagen sind bis zum ......., 12.00 Uhr bei / über ....... in digitaler Form einzureichen.

8	Anlagen
Anlage 1: 	Organisationsschema Projektsteuerung (nach Notwendigkeit durch Ausschreibenden anzufertigen und beizufügen) 
Anlage 2: 	Formblatt Referenzanforderung [ PHB Anlagen Teil 2; 2.1.6]
Anlage 3: 	Projektablaufplanung	
Anlage 4	Allgemeine Vertragsbestimmungen des Auftraggebers für Ingenieurleistungen (soweit vorhanden)
Anlage 5:	Angebotsdeckblatt [ PHB, Anlage 2, 2.1.7]
Anlage 6: 	Muster eines Tätigkeitsnachweises bei Honorarvereinbarungen zum Höchstbetrag [PHB, Anlagen Teil 2; 2.1.2]
Weitere Anlagen nach Erfordernis
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